- Data:   czerwiec 2024   Wykonanie ekspertyzy budowlanej Sali gimnastycznej

- Data:   czerwiec 2024 Poinformowanie urzędów o wynikach ekspertyzy i zawieszeniu zajęć ze względu na stan techniczny

- 12-204 oraz 01.2025 Spotkania Zarządu z kierownictwem Zbilk-u (wersje z wynajęciem tymczasowej hali, rozpatrzeniem remontu starego budynku czy decyzja o budowie nowej),   w międzyczasie kontakt z prezdentem Przepierą

- 01-2025 po licznych konsultacjach i wizytach Zbilk-u został obrany kierunek budowy nowej hali (ze względu na nie opłacalność remontu starej oraz nieekonomiczność postawienia hali tymczasowej)

- 02.2025 zlecenie przez Zarząd wykonania koncepcji architektonicznej budowy nowej hali (arch. KAROLINA PRAŁAT-ORŁOWSKA, ŻANETA MAŚLAK)

- 02.2025 kilkukrotne spotkania Zarządu z architektami w celu uszczegółownie koncepcji

- 03.2025 przesłanie gotowej koncepcji do prezydenta i Zbilk-u

- 04.2025 zarząd podjął decyzję o zleceniu projektu i pozwolenia na budowę nowej hali

- 9.   22.05.2025              spotkanie zarządu z zastępcą prezydenta M. Biskupskim, zatępą prezydenta Anna Szotkowską, i dyr. Wydziału Oświaty Beatą Wierzbą

- 01.07.2025 Podpisanie umowy na projekt nowej hali i wyburzenie starej wraz z pozwoleniem Wybrano: Kokon Studio Karolina Prałat-Orłowska Termin wykonania : do dnia 31.10.2025.

- sierpień, wrzesień, październik 2025 kilkukrotne spotkania Zarządu z architektami,   dodatkowo spotkania z konserwatorem zabytków w celu uzgodnień dotyczących projektu.

- Listopad 2025 udało się uzgodnić projekt z konserwatorem

- październik, listopad, grudzień 2025 ustalanie zmian do projektu .

- 02.2026 Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę nowej hali

- marzec 2026 mieliśmy spotkanie ustalone na 9 marca z prezydentem – Miasto odwołało spotkanie w ostatniej chwili

- 04.2026 Kancelaria prawna na zlecenie Zarządu przygotowuje pismo dotyczące hali sportowej i braku decyzji ze strony Urzędu

- Data:  07.05.2026    Wysłanie pisma do prezydenta Przepiery, prezydenta Biskupskiego

i Zbilku

- 06.2026 oczekujemy na kolejną wizytę u prezydenta